# Zápisnica č.2

Dátum stretnutia – 18.10.2015

Prítomní členovia – Marek Dubovský, Pavel Rajčok, Daniel Derevjanik, František Pitorák

Zoznam vecí na prediskutovanie:

* Zhodnotenie predchádzajúcej práce

(15.10.2015 sme sa stretli s pánom Kmetekom. Na základe tohto stretnutia sme začali pracovať na Katalógu požiadaviek.)

* Určenie zapisovateľa

(Pavel Rajčok)

* Práca na Katalógu požiadaviek

(Rozobratie potrebnej práce, na vyhotovenie Katalógu požiadaviek.)

* Práca na konceptuálnej analýze

(Odovzdanie sa posúva na základe neskorého stretnutia so zadávateľom. Najskôr je potrebné vyhotoviť katalóg požiadaviek.)

* Rozvrhnutie nasledovnej práce

(katalóg požiadaviek – celý tím, spísanie zápisnice – Pavel Rajčok)

* Dohodnutie ďalšieho stretnutia

(25.10.2015)