**Zápisnica č.8**

**Dátum stretnutia:** 22.11.2015

**Prítomní členovia:** Marek Dubovský, Pavel Rajčok, Daniel Derevjanik, František Pitorák

Zoznam vecí na prediskutovanie:

* Zhodnotenie predchádzajúcej práce (Odovzdane GUI a databázového modelu)
* Stretnutie so zadávateľom (Dohodnutie sa na spracovaní triedneho diagramu, a upravením chýb v návrhu, ďalej sme sa dohodli na vytvorení testovacích scenárov)
* Určenie zapisovateľa (František Pitorák)
* Oprava Návrhu (do Návrhu sme aktualizovali GUI a doplnili databázový model. Úprava do finálnej podoby určenej pre zadávateľa.)
* Práca na špecifikácii komponentov (pracujeme zatiaľ na vytvorení testovacích scenároch)
* Rozvrhnutie nasledovnej práce (Stretnutie s pánom Petrovičom ohľadom zdrojového kódu(27.11.2015, 08:00) a dokončenie triedneho diagramu na základe tohto stretnutia, možná úprava testovacích scenárov - celý tím. Spísanie zápisnice – František Pitorák)
* Dohodnutie ďalšieho stretnutia (29.11.2015)